Информация

по результатам контрольного мероприятия:

«Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию проекта местных инициатив «Обустройство аллеи памяти на территории военно-патриотического парка «Патриот» по адресу:

пгт. Ахтырский Абинского района на пересечении улиц

Ахтырская и Розы Люксембург

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Абинский район (далее – контрольно-счетная палата) на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты от 30 января 2024 года года № 3           «О назначении проверки» проведена проверка проекта местных инициатив «Обустройство аллеи памяти на территории военно-патриотического парка «Патриот» по адресу: пгт. Ахтырский Абинского района на пересечении улиц Ахтырская и Розы Люксембург (далее – проект местных инициатив, Проект).

Проверяемый период: 2022-2023 годы.

Проверка проведена выборочным методом.

Механизм реализации инициативных проектов осуществляется посредством проведения краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований и предоставление дотаций из краевого бюджета на поддержку местных инициатив в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» подпрограмма – «Развитие инициативного бюджетирования  в Краснодарском крае», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года                № 975.

От инициативной группы Ахтырского городского поселения Абинского района, был выдвинут инициативный проект и принято решение о подаче заявки в администрацию Ахтырского городского поселения (далее –Администрация) для участия Проекта в конкурсном отборе проектов местных инициатив.

По решению краевой конкурсной комиссии инициативный проект Ахтырского городского поселения «Обустройство аллеи памяти на территории военно-патриотического парка «Патриот» по адресу: пгт. Ахтырский Абинского района на пересечении улиц Ахтырская и Розы Люксембург признан победителем краевого конкурса местных инициатив в 2023 году.

По итогам краевого конкурса в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края № 154 от 30 марта 2023 года муниципальному образованию Абинский район были выделены дотации из краевого бюджета на  реализацию инициативного проекта в сумме 4557,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Проекта предусмотрены в составе муниципальной программы Ахтырского городского поселения Абинского района «Поддержка территориального общественного самоуправления».

Реализация Проекта осуществлялась общественной организацией территориальное общественное самоуправление «Ахтырский» Ахтырского городского поселения Абинского района.

В рамках реализации Проекта обустроена аллея памяти на территории военно-патриотического парка «Патриот», уложено 73,1 кв.м. тротуарной плитки, установлены две смарт скамьи, 12 фонарных столбов, 4 скамьи, 4 урны.

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

По итогам контрольного мероприятия составлен акт проверки.